# Moduł zarządzania katalogiem i zamówieniami części zamiennych w serwisie komputerowym.

- Uzasadnienie wyboru tematu:
Temat został wybrany ze względu na praktyczną znajomość działania serwisu przez członka zespołu. Doświadczenie związane z pracą w serwisie pozwala lepiej zrozumieć sposób katalogowania części, kontrolowania ich dostępności oraz procesu składania zamówień do dostawców. Dzięki temu możliwe jest bardziej realistyczne określenie aktorów, wymagań oraz przypadków użycia systemu.

- Cel systemu:
Celem modułu jest usprawnienie zarządzania częściami zamiennymi wykorzystywanymi w serwisie komputerowym. System ma umożliwiać szybkie wyszukiwanie części, kontrolę stanów magazynowych, rejestrowanie ich wykorzystania oraz obsługę zamówień składanych do dostawców.

- Zakres systemu:
Moduł będzie obejmował:

  - przeglądanie i wyszukiwanie części zamiennych,

  - dodawanie, edycję i usuwanie pozycji z katalogu,

  - kontrolę stanów magazynowych,

  - tworzenie i obsługę zamówień do dostawców,

  - rejestrowanie przyjęcia dostaw,

  - przypisywanie części do napraw lub zleceń serwisowych,

  - przegląd historii wykorzystania i zamówień.

- Kontekst systemu:
System będzie wspierał pracę serwisu w zakresie zarządzania częściami zamiennymi. Będą z niego korzystać pracownicy serwisu i magazynu, a część operacji będzie związana z obsługą dostawców oraz zatwierdzaniem zamówień przez osobę odpowiedzialną.

- Korzyści wdrożenia:
Wdrożenie modułu może przynieść następujące korzyści:

  - skrócenie czasu wyszukiwania potrzebnych części,

  - ograniczenie błędów związanych z ręcznym prowadzeniem ewidencji,

  - lepszą kontrolę stanów magazynowych,

  - usprawnienie procesu zamawiania części,

  - łatwiejsze śledzenie historii użycia części i dostaw,

  - poprawę organizacji pracy serwisu.

- Proponowani aktorzy:

  - Pracownik serwisu
Osoba, która wyszukuje części, sprawdza ich dostępność i przypisuje je do napraw.

  - Magazynier
Osoba odpowiedzialna za ewidencję stanów magazynowych, przyjmowanie dostaw i aktualizację ilości części.

  - Kierownik serwisu
Osoba zatwierdzająca zamówienia oraz nadzorująca gospodarkę częściami.

  - Dostawca
Zewnętrzny podmiot realizujący zamówienia części.

- Proponowane przypadki użycia:
Aktor: Pracownik serwisu

  - Zalogowanie do systemu

  - Wyszukanie części zamiennej

  - Przeglądanie katalogu części

  - Podgląd szczegółów części

  - Sprawdzenie dostępności części

  - Zgłoszenie zapotrzebowania na część

  - Przypisanie części do zlecenia naprawy

  - Podgląd historii użycia części

Aktor: Magazynier

  - Dodanie nowej części do katalogu

  - Edycja danych części

  - Usunięcie części z katalogu

  - Aktualizacja stanu magazynowego

  - Utworzenie zamówienia na część

  - Edycja zamówienia

  - Rejestracja przyjęcia dostawy

  - Zgłoszenie niezgodności dostawy

  - Przegląd historii zamówień

Aktor: Kierownik serwisu

  - Zatwierdzenie zamówienia

  - Odrzucenie zamówienia

  - Przegląd raportu braków magazynowych

Aktor: Administrator systemu

  - Dodanie użytkownika

  - Edycja danych użytkownika

  - Usunięcie użytkownika

  - Zarządzanie rolami i uprawnieniami

- Jedna pełna funkcjonalność do dalszego rozwinięcia:
Złożenie zamówienia na część zamienną.

- Obiekt, który będzie miał stany:
Zamówienie

  - Przykładowe stany:

    - Utworzone,

    - zapisane roboczo,

    - wysłane do zatwierdzenia,

    - zatwierdzone,

    - odrzucone,

    - wysłane do dostawcy,

    - w realizacji,

    - dostarczone,

    - anulowane,

- Szacowanie kosztów i czasu realizacji projektu:
W ramach projektu dokonano szacunkowej analizy czasu oraz kosztów realizacji modułu zarządzania katalogiem i zamówieniami części zamiennych w serwisie komputerowym. Przyjęto uproszczony model wyceny oparty na liczbie roboczodni oraz średniej stawce pracy specjalisty IT wynoszącej 800 zł za dzień pracy.

  - Etap 1: Analiza i projektowanie systemu:
Zakres etapu obejmuje:

    - analizę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

    - identyfikację aktorów i przypadków użycia,

    - opracowanie diagramów UML,

    - zaprojektowanie struktury systemu i interfejsu użytkownika.

  - Czas trwania: 10 dni roboczych.

  - Koszt: 10 × 800 zł = 8000 zł.

  - Etap 2: Implementacja systemu
Zakres etapu obejmuje:

    - implementację logiki systemu,

    - stworzenie bazy danych,

    - implementację interfejsu użytkownika,

    - integrację poszczególnych komponentów systemu.

  - Czas trwania: 25 dni roboczych.

  - Koszt: 25 × 800 zł = 20 000 zł.

  - Etap 3: Testowanie i wdrożenie:
Zakres etapu obejmuje:

    - testy funkcjonalne systemu,

    - poprawę wykrytych błędów,

    - przygotowanie systemu do wdrożenia,

    - instalację systemu w środowisku docelowym.

  - Czas trwania: 8 dni roboczych.

  - Koszt: 8 × 800 zł = 6400 zł.

  - Etap 4: Szkolenie pracowników i dokumentacja:
Zakres etapu obejmuje:

    - przygotowanie dokumentacji użytkownika,

    - przygotowanie instrukcji obsługi,

    - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników serwisu,

    - wsparcie po wdrożeniu.

  - Czas trwania: 5 dni roboczych
Koszt: 5 × 800 zł = 4000 zł

- Podsumowanie kosztów:

| Etap | Koszt |
| --- | --- |
| Analiza i projektowanie | 8000 zł |
| Implementacja | 20 000 zł |
| Testowanie i wdrożenie | 6400 zł |
| Szkolenie i dokumentacja | 4000 zł |

- Całkowity koszt projektu:
8000 + 20 000 + 6400 + 4000 = 38 400 zł

- Całkowity czas realizacji:
10 + 25 + 8 + 5 = 48 dni roboczych (~2–2,5 miesiąca)

- Uzasadnienie:
Szacunkowe wartości mają charakter orientacyjny i zostały przyjęte na potrzeby projektu, przy założeniu realizacji systemu przez niewielki zespół programistyczny. Rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od zastosowanych technologii, skali systemu oraz wymagań klienta.

- Diagram przypadków użycia:

- Propozycja interfejsu użytkownika: